师范生试讲多模态智能评价 Agent

前端全链路可视化改造开发计划书

（v1.0 · 可落地的智能体应用前端实施方案）

编制人：杨德琰（项目 Owner）

编制日期：2026 年 10 月 28 日

所属项目：教育赋能·师范生讲课降本增效 Agent

目　录

（请在 Word 中右键目录→更新域以生成目录）

# 1　执行摘要

本计划书围绕“教育赋能·师范生讲课降本增效 Agent”竞赛项目的重大前端改造展开。竞赛对参赛作品的核心要求是提交可落地、可演示、可实际使用的智能体应用，而非框架层面的架构强健性。因此，前端不再是锦上添花的界面，而是评审判断“应用是否成立”的关键一环，也是面向师范生与专家两类真实用户的核心交付面。

经对现有 Soybean Admin 模板（Vue3＋Vite6＋TypeScript）能力边界、项目已有后端（FastAPI＋LangGraph＋DeepSeek-R1＋ChromaDB 知识库）与已固化的四维度评价指标体系进行综合评估，本计划书形成一条核心判断：Soybean 模板在技术上完全可以承载本项目全部需求，决定改造成败的并非模板本身，而是四个模板无关的自定义可视化组件——全链路流程可视化、视频证据时间轴、评分与成长可视化、流式对话面板。它们均可通过引入成熟的独立库（AntV X6、video.js、ECharts、SSE）实现，且与是否继续使用 Soybean 无关。

据此，推荐采取“成本可控的双区改造”策略：继续以 Soybean 作为统一工程外壳，复用它已具备的路由、权限、布局、表格与表单能力，避免推倒重来；将应用重构为“专家工作台（B 端）＋学生端（C 端）”双区，并在共享可视化组件层投入核心研发资源。全部工作划分为四个里程碑（M0 基座与数据契约、M1 可视化组件、M2 双区页面、M3 联调与演示），预计可在竞赛周期内完成可演示的完整闭环。

本计划书同时给出结论性建议与备选方案：若团队评估认为“学生端 C 端体验”是打动评委的决定性因素，可考虑改用更面向用户侧的轻量脚手架（Vue3＋Vite＋Naive UI/Element Plus＋Tailwind），或为 C 端引入 Nuxt，但这意味着放弃已有 Soybean 工作量、成本更高；在默认成本约束下，不推荐整体换框架。

# 2　项目背景与立项动因

## 2.1　竞赛要求：可落地的智能体应用

竞赛作品要求强调“可落地的智能体应用”。这意味着评审关注的是：应用能否被真实用户操作、能否完整走通一条业务链路、能否在现场演示中展示价值，而不只是后台服务或算法模型的健壮性。对师范生试讲评价场景而言，“可落地”具体表现为：师范生能上传试讲视频、看到即时评价报告、定位自身短板并收到训练建议；专家能在工作台完成复核并让改进建议回流到知识库；整个过程有清晰、可视、可复现的证据支撑。

## 2.2　前端改造的价值定位

前端在本项目中承担三重价值。其一，它是“可落地”的直接证据——评审看到的不是接口文档，而是可点击的页面与可回放的时间轴。其二，它是两类真实用户（师范生与专家）的日常使用界面，功能是否顺手直接决定应用是否被采纳。其三，前端是全链路智能体的可视化窗口——把“上传→机器初评→专家复核→知识库回流”这一看不见的后端流程变成可被理解、可被演示的状态图，是区别于“仅有一个接口”的作品的重要加分项。

## 2.3　现状与改造范围界定

项目当前已完成阶段 1 的需求固化与知识库搭建：已固化《标准化评价指标体系 v1.0》（四维度 18 指标，含权重、可量化观测点、评分锚点），已建立基于 ChromaDB 的评课细则知识库语料，已产出 Agent 基础 System Prompt 与结构化 JSON 输出模板。后端规划了 FastAPI＋LangGraph＋DeepSeek-R1＋多模态工具链（ASR、OCR、姿态识别、表情识别）的技术栈。

本次改造范围集中于前端：将现有 Soybean 管理平台从“纯后台”升级为面向学生端与专家端两类用户的完整应用，并新增全链路关键节点可视化与 AI 对话板块。后端能力与指标体系在本计划书中作为前端字段与接口的既成事实予以复用，不纳入本次改造范围，但前端接口契约须与其严格对齐。

# 3　需求全景（改造目标蓝图）

依据已确认的前端交互设计，并结合新增的 AI 对话板块与全链路可视化目标，将需求划分为学生端、专家工作台、全链路可视化、AI 对话四个板块。

## 3.1　学生端核心功能

• 视频上传：师范生上传试讲视频后，立即看到机器初评报告，报告顶部标注“AI 初评·待专家复核”或“AI 初评·已自动通过”。

• 消息铃铛：页面右上角常驻消息入口，有未读消息时显示红点；点开查看消息列表，每条消息关联一个试讲，点击可跳转。

• 试讲详情页：当 review_status=expert_reviewed 时，页面分上下两块——上半部分为机器初评（分数＋评语），下半部分为专家复核意见（原文保留，标注专家姓名与时间）。

• 成长曲线页：始终以机器分绘制趋势线，专家复评过的数据点附加小标记，支撑“短板追踪＋迭代闭环”。

## 3.2　专家工作台核心功能

• 待复评列表：按时间排序，展示试讲标题、学科、机器总分、最低置信度维度，便于专家优先处理最需人工介入的条目。

• 复评页面：三栏布局——左侧为机器初评摘要（各维度分数＋置信度＋评语），中间为视频证据时间轴（可点击跳转到对应时间点），右侧为专家复评表单（调整分数、填写意见、标注分歧维度）。

• 提交处理：提交后系统自动计算机器与专家的人机差异，触发消息通知，并将改进建议回流到知识库。

## 3.3　全链路关键节点可视化

新增贯穿全局的全链路状态可视化：以“上传视频→多模态采集→机器初评→（人工复核/自动通过）→知识库回流→训练建议生成”为主链路，用有向流程图展示每个节点的实时状态（待处理/处理中/完成/异常）。这是本改造区别于普通管理后台的核心亮点，也是评审演示时最直观的“智能体在运转”证据。

## 3.4　AI 对话板块

在既有结构化评价之外，新增 AI 对话板块：师范生可就某次试讲报告向 Agent 追问（如“板书这块怎么改”“重难点怎么强调”），专家也可针对复评细节发起对话。对话采用流式输出（SSE/WebSocket），支持多轮上下文，并可在对话中引用某次试讲、某条评语、某个时间轴片段作为上下文锚点。该板块把“评价报告”从静态页面升级为可交互的智能体能力，直接强化“智能体应用”的观感。

# 4　前端技术选型评估

## 4.1　Soybean 模板能力评估

Soybean Admin 是基于 Vue3、Vite6、TypeScript、Pinia、UnoCSS 的中后台模板，支持多组件库适配（Naive UI、Element Plus、Ant Design Vue），采用 pnpm monorepo 架构，内置主题配置、文件路由、动态权限与高质量代码规范。它对本项目专家工作台（待复评列表、复评表单、三栏布局、数据表格）天然契合，可显著降低 B 端页面的开发成本。

但 Soybean 并不内置本项目四个关键能力：视频证据时间轴（视频播放＋进度条打点＋时间戳跳转）、全链路 DAG 流程可视化、雷达图/成长曲线等定制图表、流式大模型对话。这四个能力都需引入独立库并二次开发。关键在于：它们与“是否使用 Soybean”无关，在任何 Vue3 工程中都一样需要投入。因此，Soybean 的既有能力是“净收益”，其不覆盖的部分是模板无关的通用工作量。

## 4.2　瓶颈定位：模板无关的自定义可视化组件

改造的真正成本与风险集中在四个模板无关组件，而非框架本身：①全链路流程可视化，采用 AntV X6（本项目已规划使用，提供 DAG 图编辑与节点状态定制）或 Vue Flow，用于渲染主链路状态机；②视频证据时间轴，基于 video.js/HTML5 播放器叠加自定义进度条标记（可参考 videojs-markers、timeline-canvas 等方案），实现“点击评语→跳转对应时间点”；③评分与成长可视化，采用 ECharts 的雷达图（四维度）与折线图（跨次成长），数据直接取自后端 JSON；④流式对话面板，采用 SSE/WebSocket 方案（可参考 @kernelift/ai-chat 等 Vue3 对话组件），实现打字机式流式输出。

## 4.3　替代方案对比与选型结论

表 1　前端方案对比

| 方案 | 定位 | 对专家端 | 对学生端 | 可视化能力 | 改造成本 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soybean Admin（现状） | B 端中后台 | 高度契合 | 需重设计 C 端观感 | 均需自建组件 | 低（复用已有） | 推荐 |
| Vben Admin | 企业级中后台 | 高度契合 | 同 Soybean，需自建 | 均需自建组件 | 中（迁移已有工作） | 不推荐 |
| vue-pure-admin | 轻量中后台 | 契合 | 较易定制观感 | 均需自建组件 | 中 | 备选 |
| Ant Design Pro | 企业级（React） | 契合 | 需自建 | 均需自建组件 | 高（换技术栈） | 不推荐 |
| 自研 Vue3 轻脚手架 | C 端优先 | 需自建表格表单 | 最佳观感 | 均需自建组件 | 高（放弃已有） | 仅 C 端优先时 |
| Nuxt3（C 端） | C 端/SSR | 不适合 | 最佳 | 均需自建组件 | 高 | 仅极端场景 |

选型结论：在默认“成本可控”约束下，推荐继续采用 Soybean Admin，理由是它对专家端的高度契合是净收益，且学生端 C 端观感可通过定制路由区与视觉主题（差异化布局、留白、动效）而非更换框架来解决。更换到其他中后台模板（Vben、pure-admin）收益有限；只有团队明确把“学生端 C 端体验”视为决定性评分项且可接受更高成本时，才考虑轻量脚手架或 Nuxt。

# 5　推荐架构设计

## 5.1　双区应用架构

在单个 Soybean 工程内重构为两个逻辑区，共用同一套认证、状态管理与请求层：学生区（/student/*）面向师范生，采用任务导向、大留白、移动端友好的视觉设计，路由包括工作台、上传、报告详情、成长曲线、对话；专家区（/expert/*）面向专家，沿用中后台表格与表单范式，路由包括待复评列表、复评三栏页、知识库回流记录、对话。两区通过路由守卫按角色区分入口，后端以角色权限控制访问。

## 5.2　共享可视化组件层

将四个核心组件（PipelineFlow、EvidenceTimeline、ScoreCharts、ChatPanel）封装为独立可复用组件，置于 shared/components，供学生端与专家端共同调用。例如，专家复评页的“视频证据时间轴”与学生端报告页的“分段评语时间轴”复用同一 EvidenceTimeline 组件，仅呈现模式（专家可标注分歧维度 vs 学生只读）不同。共享组件层保证两端的可视化口径一致，也降低维护成本。

## 5.3　与后端 Agent 的数据对接

前端与后端通过 FastAPI 接口交互，核心状态字段 review_status 定义全链路状态机：uploaded→ai_reviewing→ai_reviewed（机器初评完成）→expert_reviewed（专家复核完成）→knowledge_recycled（知识库回流）。前端 PipelineFlow 直接消费该状态驱动节点着色。评价报告字段与 Agent 输出 JSON 严格对齐：scores（D1–D4 四维度与 overall_percent，供雷达图与总分展示）、timeline_feedback（带起止时间戳的分段评语，供证据时间轴）、progress_compare（趋势与维度增量，供成长曲线）、training_plan（训练建议，供学生端“下一步练什么”卡片）、weaknesses（短板清单）。对话板块通过 SSE/WebSocket 接入 Agent 推理流。

# 6　核心可视化与交互组件设计

## 6.1　全链路流程可视化（PipelineFlow）

采用 AntV X6 渲染有向图，节点对应链路各阶段，节点状态映射 review_status。实现要点：完成节点置绿色、处理中节点置动态 loading、异常节点置红色并可点击查看日志；点击节点在右侧面板展示该阶段的产出摘要（如“机器初评”节点展示四维度雷达缩略与总分）。初始静态状态即可读懂主链路，交互仅用于揭示阶段细节，避免装饰性动效。

## 6.2　视频证据时间轴（EvidenceTimeline）

基于 HTML5 视频播放器叠加自定义进度条标记。实现要点：将 timeline_feedback 每条评语的起止时间戳映射为进度条上的可点击标记点，点击标记跳转播放至对应时间点并高亮对应评语卡片；反向点击评语卡片亦可定位进度条。专家复评页额外支持在时间轴“标注分歧维度”。该组件是本项目可视化价值最直观的载体，也是研发重点，预留充分的调试与兼容性测试时间。

## 6.3　评分与成长可视化（ScoreCharts）

采用 ECharts。雷达图用于四维度（D1 教学设计、D2 语言、D3 板书、D4 教姿）与 18 个二级指标的展示，并叠加“上次试讲”作为对比参考；折线图用于跨次成长曲线的绘制，专家复评过的数据点以不同标记区分（对应 3.1 需求）。所有图表必须带数据标签、图例与清晰刻度，满足可直接用于演示的专业级要求。

## 6.4　流式对话面板（ChatPanel）

采用 SSE/WebSocket 实现流式打字机输出。功能要点：支持多轮上下文、Markdown/结构化内容渲染、以某次试讲/某条评语/某个时间戳为上下文锚点（点击时间轴后“带入对话”）、消息历史本地持久化。可选用 @kernelift/ai-chat 等 Vue3 对话组件加速落地，也可自研以完全贴合“引用时间轴片段”的定制需求。

# 7　页面与信息架构规划

表 2　页面与路由规划

| 区块 | 路由 | 核心页面 | 关键交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生端 | /student/workbench | 工作台（全链路概览＋最近试讲） | PipelineFlow 概览、快捷上传 |
| 学生端 | /student/upload | 上传页 | 视频上传、教案元数据填写、进度反馈 |
| 学生端 | /student/report/:id | 报告详情页 | 总分＋四维雷达、上下分块（初评/复核）、证据时间轴、短板清单、训练建议 |
| 学生端 | /student/growth | 成长曲线页 | 跨次趋势线＋专家复评点标记 |
| 学生端 | /student/chat | 对话页 | 流式对话、试讲/评语锚点引用 |
| 专家端 | /expert/review-list | 待复评列表 | 时间排序、机器总分、最低置信度维度 |
| 专家端 | /expert/review/:id | 复评三栏页 | 左摘要＋中时间轴＋右表单 |
| 专家端 | /expert/recycle | 回流记录 | 人机差异、知识库更新记录 |
| 专家端 | /expert/chat | 对话页 | 针对复评细节的流式对话 |

移动端适配：学生端优先保证手机浏览可用（响应式栅格与触控目标），专家端以桌面为主。全链路可视化在窄屏下折叠为横向滚动或分步视图，避免节点重叠。

# 8　实施计划与里程碑

表 3　里程碑与交付物

| 阶段 | 周期（参考） | 核心工作 | 交付物/验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 基座与数据契约 | 第 1 周 | 双区路由与权限、后端接口契约对齐、review_status 状态机 | 可登录、双区可进入、接口字段与 Agent JSON 对齐 |
| M1 可视化组件 | 第 2–3 周 | PipelineFlow、EvidenceTimeline、ScoreCharts、ChatPanel 四个组件 | 四组件在演示数据下完整可用 |
| M2 双区页面 | 第 4–5 周 | 学生端 6 页、专家端 4 页、上传与报告全流程 | 两端核心流程可走通 |
| M3 联调与演示 | 第 6 周 | 前后端联调、真实试讲视频全链路、演示脚本 | 完整闭环可现场演示 |

里程碑按依赖顺序排列，M1 的四个组件与后端无强耦合，可在接口就绪前用演示数据先行开发，缩短关键路径。M3 预留时间专门打磨演示体验——竞赛评审看的是现场演示，而非代码量。

# 9　竞赛评分点映射

表 4　前端功能对评分点映射

| 评分关注点 | 对应前端能力 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可落地的智能体应用 | 上传→报告→复核→回流完整闭环可操作 | 双区真实用户可走通业务 |
| 智能体能力体现 | 全链路可视化＋流式对话板块 | 把后端流程与 Agent 对话“可视化地运转” |
| 面向真实用户 | 学生端＋专家端双区功能 | 两类用户各有可用功能 |
| 数据与证据 | 四维雷达＋证据时间轴＋成长曲线 | 评分有来源、改进有指向 |
| 展示与交付 | 演示数据全链路、报告页专业级图表 | 现场演示效果 |

# 10　风险控制与成本管理

技术风险：视频证据时间轴是本项目最大技术风险点（视频编码兼容、时间戳精度、点击跳转）。对策：M1 优先攻坚该组件，采用成熟播放器（video.js）叠加自研标记，预留兼容性测试时间；若时间轴实现受阻，降级为先展示分段评语卡片＋时间戳文本跳转，保证功能不缺失。

时间风险：竞赛周期有限，功能蔓延是最大威胁。对策：严格按里程碑交付，MVP 优先保证“上传→报告→复核→回流＋四维雷达＋证据时间轴”主闭环，对话板块与成长曲线作为第二优先级；明确不做与评分无关的过度打磨。

成本控制：复用 Soybean 已有能力与后端既有产出，研发成本集中于四个可视化组件；优先采用成熟开源库（AntV X6、video.js、ECharts、SSE 组件），避免重复造轮子；演示数据先行开发，降低等待后端的串行成本。

# 11　附录

## 11.1　技术栈清单

表 5　前端技术栈

| 类别 | 选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 工程外壳 | Soybean Admin（Vue3＋Vite6＋TS） | 路由、权限、布局、表格表单 |
| UI 组件库 | Naive UI / Element Plus | 基础交互组件 |
| 流程可视化 | AntV X6 | 全链路 DAG 状态图 |
| 图表 | ECharts | 四维雷达、成长曲线 |
| 视频时间轴 | video.js ＋ 自研标记 | 证据时间轴、点击跳转 |
| 对话 | SSE/WebSocket（可参考 @kernelift/ai-chat） | 流式 AI 对话 |

## 11.2　接口契约草案

评价报告接口返回字段与 Agent JSON 对齐：meta（user_id、try_id、subject、lesson、lesson_type、duration_seconds）、disclaimer、scores（D1–D4 维度与二级项、overall_percent）、timeline_feedback（timestamp_start/end、segment、issue、suggestion）、weaknesses、progress_compare（trend、dimension_deltas、still_weak）、training_plan（next_focus、specific_tasks、reference_case）。全链路状态字段 review_status 枚举：uploaded、ai_reviewing、ai_reviewed、expert_reviewed、knowledge_recycled。